PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 1 – AG202

[Thứ Ba, 20/10/2026]

********************

| Họ và tên | Trần Minh Đức | Mã sinh viên | B25DTCN077 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-KS25-CNTT2 | Ngày ôn tập | 1 |

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | tài liệu toàn diện |
| Cộng tác với khách hàng | đàm phán hợp đồng |
| Phản hồi với thay đổi | tuân theo kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Quản lý Product Backlog và tối đa hóa giá trị sản phẩm: xác định, sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục và làm rõ yêu cầu với Developers. |
| Scrum Master | Giúp Scrum Team hiểu và áp dụng đúng Scrum; tạo điều kiện cho các sự kiện diễn ra hiệu quả và loại bỏ trở ngại cản trở đội. |
| Developers | Biến các hạng mục Product Backlog thành Increment dùng được, đạt Definition of Done trong mỗi Sprint. |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Đặt hàng | Xem danh mục và đặt hàng | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh mục rau củ còn hạn sử dụng và thêm vào giỏ để đặt hàng, để chọn và mua rau sạch nhanh chóng mà không cần đến cửa hàng. |
| Giao hàng và theo dõi | Theo dõi trạng thái đơn giao | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn hàng (đang chuẩn bị, đang giao, đã giao), để biết khi nào nhận được rau và chủ động có mặt nhận hàng. |
| Vận hành cửa hàng | Quản lý kho rau củ | US-03 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xem và cập nhật số lượng tồn và hạn sử dụng của từng loại rau củ, để rau sắp hết hạn (dưới 1 ngày) tự động ẩn khỏi danh mục và tránh bán hàng kém chất lượng. |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

Epic: mảng nghiệp vụ lớn, nhiều tháng/nhiều Sprint, chia được thành nhiều Feature Feature: nhóm chức năng có giá trị rõ ràng thuộc một Epic, thường hoàn thành trong vài Sprint User Story: yêu cầu nhỏ nhất, viết từ góc nhìn người dùng theo mẫu "Là…, tôi muốn…, để…", làm xong trong một Sprint

Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| Small (Nhỏ) | US-Y gộp 4 chức năng (đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn, khuyến mãi) vào một story, quá lớn để hoàn thành trong một Sprint; thực chất là một Epic. |
| Testable (Kiểm thử được) | Lợi ích "mua sắm tiện lợi nhất" và "đầy đủ chức năng" mơ hồ, không có tiêu chí nghiệm thu đo được nên không thể kiểm thử xem story đã xong hay chưa (đồng thời cũng khó Estimable). |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn thêm rau củ vào giỏ và đặt hàng, để mua rau sạch mà không cần đến cửa hàng. |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng đã đặt, để biết khi nào rau được giao đến. |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn nhập mã giảm giá khi đặt đơn từ 200.000đ (mỗi mã dùng 1 lần cho mỗi tài khoản), để được giảm chi phí cho đơn hàng. |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Là cốt lõi của mục tiêu release: không có giỏ hàng và đặt hàng thì khách không đặt được rau. |
| B2 | Must | Cần ít nhất một cách thanh toán để hoàn tất đơn; COD đơn giản, rẻ, không phụ thuộc bên thứ ba, đảm bảo nhận hàng trong ngày. |
| B3 | Should | Quan trọng, tiện cho khách nhưng có COD thay thế; tích hợp ví cần thời gian và chi phí, có thể làm ở release sau nếu còn quỹ thời gian. |
| B4 | Could | Nâng cao trải nghiệm nhưng không cần để đặt và nhận hàng trong ngày; tốn công tích hợp bản đồ, chỉ làm nếu dư thời gian/ngân sách. |
| B5 | Won't | Chỉ là khuyến mãi phụ, không ảnh hưởng mục tiêu release; hoãn sang release sau. |
| B6 | Won't | Tính năng phức tạp, tốn kém nhất, không phục vụ mục tiêu đặt hàng trong ngày; không phù hợp với 6 tuần và ngân sách hạn chế. |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

Vì release chỉ có 6 tuần và ngân sách hạn chế, nếu mọi thứ đều là Must thì đội không thể hoàn thành hết, mất khả năng ưu tiên và phải đánh đổi chất lượng hoặc trễ hạn. MoSCoW giúp tập trung nguồn lực vào phần tối thiểu mang lại giá trị , còn lại để Should/Could/Won't, tạo độ linh hoạt khi có rủi ro.

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |